## Slide 2: KDD_FI_005: Archiv und Dokumentenmanagement (Enscale-Ablösung)
Finance (FI), workstreamübergreifend
Workstream
offen
Process Owner
28.09.2026
Erstellungsdatum
offen
DAB-Entscheidungsdatum
Freigegeben
In Bearbeitung
Nicht gestartet
Bereit zur Freigabe
Status
Entscheidungsfrage: Wird ein dediziertes DMS/Archiv (Enscale oder Nachfolger) als führendes Archiv über die SAP Document Management Service Integration Option angebunden, oder dient der SAP Document Management Service auf BTP allein als Archiv für S/4HANA Cloud?
Ist Zustand
Anforderungen 3-207 und Ablageanteil 3-153. Belege und Akten (Kreditoren-, Debitorenakten) müssen revisionssicher archiviert und schnell auffindbar sein; heute Enscale. Die Anhangsverwaltung von S/4HANA Cloud bietet keine komfortable Suche und keine Aktenstruktur. Gefordert ist ein modulübergreifender Workstream „Archiv & Belege im SAP". Papierrechnungen werden über Central Invoice Management gescannt und an die Lieferantenrechnung gehängt.
Auswirkung – Ohne Entscheidung
Anhänge blieben nur in S/4HANA Cloud ohne Aufbewahrungs- und Suchkonzept; Kreditoren-/Debitorenakten und externe Prüfdokumente hätten keinen Ablageort; GoBD-konforme Aufbewahrung, Löschkonzept, Enscale-Vertrag und Altbestand blieben ungeregelt.
Lösungsvorschläge beschreiben
Option 1: Dediziertes DMS/ECM (Enscale oder Nachfolger) als führendes Archiv mit Akten und Volltextsuche, angebunden über SAP Document Management Service, Integration Option (CMIS); S/4HANA-Anhänge werden dorthin ausgelagert. Option 2: SAP Document Management Service, Application Option (BTP) als alleiniger Speicher, Suche über dessen Oberfläche, keine Akten. Verworfen: Anhänge nur in S/4HANA Cloud belassen (keine Suche, keine Aufbewahrungssteuerung).
KDD Beschreibung
Alle Streams („Archiv & Belege im SAP"); KDD_FI_001 (externe Prüfer); KDD_FI_002; Revision; Datenschutz; IT-Betrieb
Schnittstellen zu anderen Projekten/Streams
Offen. Entscheider: offen. Datum: offen.
Entscheidung getroffen
Empfehlung: Option 1. Die fachlichen Anforderungen (Aktenablage, leistungsfähige Suche, modulübergreifende Aufbewahrung, externe Prüfdokumente) gehen über den Funktionsumfang des SAP Document Management Service hinaus; ein dediziertes DMS als führendes Archiv, per Standard-Integrationsoption (CMIS) angebunden, hält S/4HANA Cloud Clean Core und deckt auch Nicht-SAP-Dokumente ab. Ob Enscale selbst oder ein Nachfolger genutzt wird, entscheidet die Prüfung der CMIS-Fähigkeit und des Vertrags.
Auswirkungen bei Umsetzung: Prozess: Belege werden beim Anhängen in S/4HANA Cloud automatisch im DMS abgelegt und in Akten sortiert; Prüfer laden Dokumente im DMS oder über den Workflow (KDD_FI_001) hoch. Organisation: Workstream „Archiv & Belege" mit Aktenplan, Aufbewahrungsfristen, Rollen. Integration: Integration Option des Document Management Service, ggf. Central Invoice Management. Daten: Metadaten (Belegnummer, Geschäftspartner, Jahr) je Dokument, Migration Altbestand. Berechtigungen: Zugriff je Akte und Rolle, externe Prüfer mit befristetem Zugang.
Lösungsempfehlung
Fähigkeiten Enscale (CMIS, Zertifizierung, Vertrag); Aufbewahrungs- und Löschkonzept mit Revision/Datenschutz; Altbestand und Migration; Aktenarten je Modul; Zugang externer Prüfer; Budget und Betreiber
Entscheidungsvoraussetzungen
KDD_FI_005
#ID
Risiko Gesamt
1/2
Niedrig
Mittel
x
Hoch
offen
Product Manager (IT)
Schnittstellen
Gap Klassifizierung
Schnittstellen, Formulare, Workflow, Reports, Entwicklungen
Notes: KDD_FI_005 Archiv und DMS – Langfassung und Quellen
3-207 FI-GEN-01-01 Archiv & DMS mit Suchfunktion (High, Gap): Belege und Akten (z. B. Kreditoren-/Debitorenakten) revisionssicher archivieren und schnell wiederfinden; heute Enscale; das mitgelieferte SAP-Dokumentenmanagement bietet standardmäßig keine komfortable Suche; gefordert ist ein übergreifender Workstream "Archiv & Belege im SAP" (Ablage, Suche, Aufbewahrung modulübergreifend).
3-153 FI-AP-01-06 (High): Papier-Rechnungseingang über Central Invoice Management (CIM), PDF hängt an der Lieferantenrechnung, nicht am FI-Beleg; Fachbereich und externe Prüfer sollen geprüfte Dokumente/Zertifikate hochladen; Übergabe des PDF an den Workflow zu testen. Der Workflow-Anteil liegt in KDD_FI_001, der Ablageanteil hier.
Standardbezug (zu verifizieren): S/4HANA Cloud Public Edition speichert Anhänge über den Attachment Service; optional Auslagerung an SAP Document Management Service (BTP), Application Option (SAP-Repository) oder Integration Option (Anbindung eines kundeneigenen CMIS-Repositorys). Aufbewahrung/Löschung über Datenschutz- und ILM-Funktionen der Cloud, Umfang zu prüfen.
Nicht aus den Dokumenten ableitbar: Hersteller/Produktstand von Enscale, CMIS-Fähigkeit, Zertifizierung (GoBD/IDW PS 880), Dokumentvolumen, Aktenarten außerhalb Finance.
Offene Punkte: Betreiber des Archivs, Aufbewahrungsfristen und Löschkonzept, Zugang externer Prüfer, Migration Altbestand, Rolle von CIM, Budget.

## Slide 3: KDD_FI_005: Archiv und Dokumentenmanagement (Enscale-Ablösung)
 | Option 1 – Dediziertes DMS/ECM, Anbindung per CMIS | Option 2 – SAP Document Management Service allein
Entscheidungslevel |  | 
Vorteile | Aktenstruktur, Volltextsuche und Aufbewahrung gemäß 3-207 vollständig abbildbar Ein Archiv für SAP- und Nicht-SAP-Dokumente; Enscale-Altbestand bleibt nutzbar Anbindung über SAP-Standard (CMIS); S/4HANA Cloud bleibt Clean Core | SAP-eigener Dienst, enge Integration in S/4HANA Cloud, kein Drittsystem Geringerer Integrationsaufwand, ein Anbieter, ein Vertrag
Nachteile | Drittsystem mit Lizenz, Betrieb und Schnittstellenpflege; zwei Suchoberflächen CMIS-Fähigkeit und Zertifizierung von Enscale nicht dokumentiert, ggf. Produktwechsel Integration Option ist eine BTP-Komponente mit eigener Lizenz und Konfiguration | Keine Aktenstruktur für Kreditoren-/Debitorenakten, eingeschränkte Suche (3-207) Nicht-SAP-Dokumente und Enscale-Altbestand ohne Zielsystem Aufbewahrungs- und Löschregeln nur eingeschränkt steuerbar (zu verifizieren)
Risiko Beschreibung (bei der Einführung) | Aktenplan und Aufbewahrungsfristen müssen vor Go-Live modulübergreifend stehen Migration Altbestand und Verknüpfung mit neuen Belegnummern aufwendig | Fachbereiche und Revision akzeptieren die Suchfunktion möglicherweise nicht Späterer Wechsel zu einem ECM erfordert erneute Migration
Risiko (Kosten) | Lizenz DMS/ECM plus BTP Document Management Service; Migrationsaufwand Kosten nicht dokumentiert; Angebot Enscale/Nachfolger einholen | Niedrigere Lizenz- und Betriebskosten; Nacharbeiten bei fehlender Akzeptanz
Risiko (Zeit) | Anbindung bis Go-Live nötig, da Rechnungsanhänge ab Tag 1 anfallen | Schnell einführbar; Zeitrisiko gering
Zusätzliche Informationen | Upgrade-Fähigkeit hoch (Standard-Integration); Betrieb: Archiv und BTP-Dienst Deckt Ablageanforderung aus 3-153 (Prüfdokumente, Zertifikate) mit ab | Clean Core gewahrt; Upgrade-Fähigkeit hoch Enscale müsste parallel für Altbestand und Nicht-SAP-Dokumente weiterlaufen
Im Standard |  | 
Bewertung aus funktionaler Sicht
Präferierte Lösung vom Produkt Team
2/2
Ja
x
Nein
n/a
Ja
x
Nein
n/a
Stream Level
x
Programm Level
Supervisory Level
Stream Level
x
Programm Level
Supervisory Level
Notes: Bewertungsdetails KDD_FI_005. Option 1 (empfohlen): führendes DMS/ECM (Enscale oder Nachfolger) mit Aktenmodell und Suche; S/4HANA Cloud lagert Anhänge über den Document Management Service, Integration Option (CMIS) aus; Metadaten aus dem Beleg; externe Prüfer und Fachbereiche laden Dokumente im DMS bzw. über BPA-Formulare (KDD_FI_001) hoch. Clean Core gewahrt; Upgrade-Fähigkeit hoch; Aufwand mittel (Aktenplan, Anbindung, Migration); Lizenz DMS plus BTP-Dienst; Betrieb zwei Komponenten.
Option 2: SAP Document Management Service, Application Option, als einziges Repository; Suche über dessen UI/API; keine Akten; Nicht-SAP-Dokumente außen vor. Aufwand gering; Lizenz BTP-Dienst; Akzeptanzrisiko bei Revision und Fachbereichen.
Entscheidungslevel Programm: workstreamübergreifend, Revision und Datenschutz betroffen.