## Slide 2: KDD_FI_008: HR-Gehaltszahlungen und Payroll-Integration
Finance (Zahlungsverkehr), HR-Projekt
Workstream
offen
Process Owner
28.09.2026
Erstellungsdatum
offen
DAB-Entscheidungsdatum
Freigegeben
In Bearbeitung
Nicht gestartet
Bereit zur Freigabe
Status
Entscheidungsfrage: Erzeugt das Payroll-System die Gehaltszahlungen weiterhin selbst und S/4HANA Cloud erhält Buchung und Kontoauszug, oder laufen Gehälter über den S/4HANA-Zahllauf, und welche Übergangslösung gilt bei zeitversetzter HR-Migration?
Ist Zustand
Anforderung 3-187 (Priorität Very High). Gehaltszahlungen laufen heute über das HR-Umfeld. HR (SuccessFactors) und Finanzwesen migrieren möglicherweise nicht zeitgleich; offen ist, wie Gehaltszahlungen in den neuen Zahlungsverkehr eingebunden werden und welche Übergangs-Schnittstellen nötig sind. Heutiges Payroll-System, Buchungs-/Zahlungsformat und HR-Zeitplan sind in den Dokumenten nicht benannt. Die Anforderung fehlt in der bisherigen KDD-Analyse.
Auswirkung – Ohne Entscheidung
Zum Go-Live fehlt der Weg für die monatliche Gehaltsbuchung und -zahlung: Risiko verspäteter Gehaltszahlungen, fehlender Personalaufwand im Abschluss, unabgestimmte Bankkonten; die Übergangsschnittstelle kann nicht spezifiziert werden.
Lösungsvorschläge beschreiben
Option 1: Zahlung durch das Payroll-System (heute Altsystem, später SuccessFactors Employee Central Payroll) per Bankdatei; S/4HANA Cloud erhält den Buchungsbeleg (Aufwand, Verbindlichkeit, Kostenstellen) per Standard-Integration bzw. übergangsweise per Datei über Integration Suite; Ausgleich über Kontoauszug. Option 2: Gehälter über den S/4HANA-Zahllauf (Mitarbeiter als Geschäftspartner mit Bankdaten), Payroll liefert Einzelposten. Verworfen: manuelle Sammelbuchung.
KDD Beschreibung
HR-Projekt SuccessFactors (Payroll); KDD_FI_002 (Integration Suite); Bankanbindung (16R); Datenschutz; KDD_FI_001
Schnittstellen zu anderen Projekten/Streams
Offen. Entscheider: offen. Datum: offen.
Entscheidung getroffen
Empfehlung: Option 1. Die Zahlungsdatei aus dem Payroll-System ist die Standardpraxis bei SAP-Payroll-Lösungen und vermeidet Bankdaten und Einzelposten von Mitarbeitenden in S/4HANA Cloud (Datenschutz, Lizenz, Volumen). S/4HANA Cloud verbucht das Abrechnungsergebnis als Sammelbeleg mit Kostenstellen und gleicht die Verbindlichkeit über den Kontoauszug aus. Bis SuccessFactors Employee Central Payroll produktiv ist, überbrückt eine Dateischnittstelle (Integration Suite, Journal-Entry-API) das heutige Payroll-System; danach die von SAP ausgelieferte Standard-Integration.
Auswirkungen bei Umsetzung: Prozess: monatlicher Buchungslauf nach Abrechnung, Zahlungsfreigabe bleibt im Payroll-Prozess, Kontoauszug gleicht Verbindlichkeitskonto aus. Organisation: klare Schnittstellenverantwortung HR/Finance, Vier-Augen-Prinzip für Zahlungsdatei bei HR. Integration: Übergangs-iFlow (Datei zu Journal-Entry-API), später Standard-Content ECP zu S/4HANA Cloud; Bankauszug elektronisch. Daten: Kontenmapping Lohnarten auf YCOA, Kostenstellen aus SuccessFactors/Altsystem. Berechtigungen: keine Mitarbeiterbankdaten in S/4HANA, Buchung nur über Schnittstellenbenutzer.
Lösungsempfehlung
HR-Zeitplan (Payroll vor, mit oder nach Finance); heutiges Payroll-System und Exportformate; Bankkanal für Gehaltsdateien; Kontierungstiefe und Kontenmapping auf YCOA; Datenschutzbewertung
Entscheidungsvoraussetzungen
KDD_FI_008
#ID
Risiko Gesamt
1/2
Niedrig
Mittel
x
Hoch
offen
Product Manager (IT)
Schnittstellen
Gap Klassifizierung
Schnittstellen, Formulare, Workflow, Reports, Entwicklungen
Notes: KDD_FI_008 HR-Gehaltszahlungen – Langfassung und Quellen
3-187 FI-BANK-01-01 HR-Gehaltszahlungen integrieren (Very High, WRICEF Interface, User Story FI-BANK-01 Multibank-Zahlungsverkehr & Kontoauszüge): Gehaltszahlungen laufen über das HR-Umfeld; HR (SuccessFactors) und Finanzwesen migrieren möglicherweise nicht zeitgleich; Integrationsweg und zeitliche Abstimmung mit dem HR-Projekt sind zu klären; Übergangs-Schnittstellen vorzusehen. Akzeptanz: Integrationsweg definiert, Übergangslösung für zeitversetzte HR-Migration, Abstimmung mit HR-Projekt dokumentiert.
Diese Anforderung fehlt in KDD_Analyse_Ergebnis.xlsx/json (nur 51 von 53 IDs enthalten).
Nicht aus den Dokumenten ableitbar: heutiges Payroll-System und Betreiber, Zahlungsverfahren (wer erzeugt die SEPA-Datei), Zeitplan SuccessFactors Employee Central Payroll, Bankkanal, Kontierungstiefe.
Standardbezug (zu verifizieren): SAP liefert Integrationsinhalte für SuccessFactors Employee Central Payroll nach S/4HANA Cloud (Buchung der Abrechnungsergebnisse); Zahlungsdatei wird üblicherweise aus Payroll erzeugt; Bankkommunikation in S/4HANA Cloud über Multi-Bank Connectivity (Scope Item 16R).
Offene Punkte: HR-Zeitplan, Exportformate, Bankkanal, Datenschutzbewertung, Verantwortliche HR/Finance, Testkonzept für den ersten Gehaltslauf nach Go-Live.

## Slide 3: KDD_FI_008: HR-Gehaltszahlungen und Payroll-Integration
 | Option 1 – Zahlung aus Payroll, Buchung in S/4HANA | Option 2 – Gehaltszahlung über S/4HANA-Zahllauf
Entscheidungslevel |  | 
Vorteile | Standardpraxis bei SAP Payroll: Zahlungsdatei aus Payroll, Buchungsbeleg nach S/4HANA Keine Mitarbeiterbankdaten und Einzelposten in S/4HANA Cloud (Datenschutz, Volumen) Übergang einfach (Datei zu Journal-Entry-API), später SAP-Standard-Content für ECP | Ein zentraler Zahlungsverkehr in S/4HANA Cloud inkl. Freigabe und Bankkommunikation Einheitliche Bankanbindung (Multi-Bank Connectivity) für alle Zahlungen
Nachteile | Zahlungsfreigabe außerhalb des S/4HANA-Zahlungsverkehrs; zwei Zahlungsstränge zur Bank Kontenmapping Lohnarten auf YCOA im Payroll-System zu pflegen Abstimmung Verbindlichkeitskonto gegen Bankauszug erforderlich | Mitarbeiter als Geschäftspartner mit Bankdaten in S/4HANA: Datenschutz, Pflegeaufwand Einzelposten je Mitarbeiter im Kreditorenbereich; Lizenz-/Volumeneffekte zu prüfen Abweichung von der SAP-Standardpraxis; Payroll muss Einzelposten liefern
Risiko Beschreibung (bei der Einführung) | HR-Zeitplan unklar: Übergangslösung muss zum Finance-Go-Live stehen Formate des heutigen Payroll-Systems nicht dokumentiert | Datenschutzfreigabe (Betriebsrat, DSB) vor Umsetzung nötig Fehler im Zahllauf treffen direkt die Gehaltszahlungen
Risiko (Kosten) | Gering: ein iFlow und Mapping; Standard-Integration später ohne Entwicklung | Höherer Aufwand: Stammdatenreplikation, Einzelposten-Schnittstelle, Berechtigungen
Risiko (Zeit) | Umsetzbar bis Go-Live; Abhängigkeit nur von der Formatfreigabe des Payroll-Betreibers | Bis Go-Live nur mit HR-Beteiligung und Datenschutzfreigabe realistisch
Zusätzliche Informationen | Clean Core, Upgrade-Fähigkeit hoch; Betrieb: Monitoring des Monatslaufs Bankkanal für die Gehaltsdatei bleibt beim Payroll-System (Verfahren prüfen) | Standard-Zahllauf nutzbar, Konstrukt aber nicht Standard für Payroll Nur sinnvoll, wenn das Payroll-System keine Zahlungsdatei erzeugen kann
Im Standard |  | 
Bewertung aus funktionaler Sicht
Präferierte Lösung vom Produkt Team
2/2
Ja
x
Nein
n/a
Ja
x
Nein
n/a
Stream Level
x
Programm Level
Supervisory Level
Stream Level
x
Programm Level
Supervisory Level
Notes: Bewertungsdetails KDD_FI_008. Option 1 (empfohlen): Payroll erzeugt Zahlungsdatei und Buchungsdatei; Übergang: Buchungsdatei über Integration Suite in Journal-Entry-API (Sammelbeleg mit Kostenstellen, Verbindlichkeitskonto Lohn/Gehalt); Zielbild: Standard-Integration ECP zu S/4HANA Cloud; Ausgleich Verbindlichkeit über Kontoauszug. Clean Core und Upgrade-Fähigkeit hoch; Aufwand gering; keine Zusatzlizenz außer Integration Suite (KDD_FI_002).
Option 2: Mitarbeiter als Geschäftspartner (Kreditorenrolle) mit Bankdaten in S/4HANA Cloud; Payroll liefert Einzelverbindlichkeiten; Zahllauf und Multi-Bank Connectivity in S/4HANA. Datenschutz, Stammdatenreplikation, Volumen; Aufwand mittel bis hoch.
Entscheidungslevel Programm: Abhängigkeit vom HR-Projekt und Bankanbindung; Kritikalität hoch (Very High, Go-Live-kritisch).