## Slide 2: KDD_FI_009: Kautionsverwaltung und Verzinsung (Fioport)
Finance (FI-AR) mit Real Estate/Vermietung
Workstream
offen
Process Owner
28.09.2026
Erstellungsdatum
offen
DAB-Entscheidungsdatum
Freigegeben
In Bearbeitung
Nicht gestartet
Bereit zur Freigabe
Status
Entscheidungsfrage: Bleibt Fioport (Sparkasse) das System für Kautionskonten und Verzinsung mit Abbildung der Kautionen als Sonderhauptbuchposten in S/4HANA Cloud, oder werden Verwaltung, Verzinsung und Zinsübersicht in S/4HANA Cloud nachgebaut?
Ist Zustand
Anforderung 3-176. Mietkautionen werden heute im externen System Fioport der Sparkasse verwaltet, inklusive automatischer Verzinsung und jährlicher Zinsübersicht an den Kunden. Zu prüfen ist, ob S/4HANA Cloud oder ein anderes SAP-Modul (z. B. Treasury and Risk Management) eine vergleichbare Funktion bietet, um Fioport abzulösen. Anzahl und Volumen der Kautionen sowie die vertraglichen Verzinsungsregeln sind nicht dokumentiert.
Auswirkung – Ohne Entscheidung
Buchungslogik für erhaltene Kautionen, Behandlung der Zinsen im Abschluss und die Schnittstelle zu Fioport bleiben offen; Kautionen würden außerhalb des Hauptbuchs geführt oder doppelt gepflegt; Kundenkorrespondenz zur Verzinsung bliebe ungeregelt.
Lösungsvorschläge beschreiben
Option 1: Fioport bleibt für Kautionskonten, Verzinsung und Zinsübersicht; S/4HANA Cloud führt jede Kaution als Sonderhauptbuchposten je Mieter, Zinsen werden jährlich aus dem Fioport-Export gebucht; Kautionsankündigungen über den Debitoren-Workflow (KDD_FI_001). Option 2: Verwaltung, Verzinsung und Zinsübersicht in S/4HANA Cloud (Standard-Zinsrechnung soweit verfügbar, sonst Custom Logic/BTP-App und Custom Form), Fioport gekündigt. Verworfen: Treasury and Risk Management (für eigene Finanzinstrumente, nicht für Mieterkautionen).
KDD Beschreibung
Real Estate/Vermietung (Mietverträge, Kautionen); Sparkasse (Fioport); KDD_FI_001 (Kautionsankündigungen 3-172); KDD_FI_002
Schnittstellen zu anderen Projekten/Streams
Offen. Entscheider: offen. Datum: offen.
Entscheidung getroffen
Empfehlung: Option 1. Die Kautionskonten liegen unabhängig von der Software bei der Sparkasse; Fioport liefert Verzinsung und Kundenübersicht bereits fertig. Ein Nachbau in S/4HANA Cloud brächte Entwicklung (Zinslogik, Korrespondenz) für einen Nebenprozess mit mittlerer Priorität und würde die Fremdsystemzahl nur um ein Bankprodukt reduzieren. S/4HANA Cloud bildet Bestand und Bewegungen der Kautionen revisionssicher im Standard ab (Sonderhauptbuch je Debitor); die Ablösung kann nach Go-Live neu bewertet werden, wenn Volumen und Standardumfang der Zinsrechnung verifiziert sind.
Auswirkungen bei Umsetzung: Prozess: Kaution wird bei Vertragsbeginn als Sonderhauptbuchposten erfasst, Zahlungseingang ausgeglichen, jährliche Zinsbuchung aus Fioport-Export, Rückzahlung bei Vertragsende. Organisation: Vermietung meldet Kautionsvereinbarungen strukturiert (Workflow KDD_FI_001), Debitorenbuchhaltung bucht. Integration: jährlicher Datei-Import (Integration Suite oder Upload-App), kein Echtzeitbedarf. Daten: Kautionskonto je Mieter im Kontenplan YCOA, Referenz auf Fioport-Kontonummer als Custom Field. Berechtigungen: Sonderhauptbuchbuchungen nur Debitorenbuchhaltung.
Lösungsempfehlung
Anzahl und Volumen der Kautionen; vertragliche Verzinsungs- und Anlagevorgaben; Exportmöglichkeiten Fioport; Standardumfang Zinsrechnung in S/4HANA Cloud verifizieren; Vertrag Sparkasse/Fioport
Entscheidungsvoraussetzungen
KDD_FI_009
#ID
Risiko Gesamt
1/2
Niedrig
x
Mittel
Hoch
offen
Product Manager (IT)
Schnittstellen
Gap Klassifizierung
Schnittstellen, Formulare, Workflow, Reports, Entwicklungen
Notes: KDD_FI_009 Kautionsverwaltung – Langfassung und Quellen
3-176 FI-AR-04-01 Kautionsverwaltung & Verzinsung (Fioport-Ablösung) (Medium, WRICEF, User Story FI-AR-04 Kautionen & Airline-Vorauszahlungen): Mietkautionen werden im externen System Fioport (Sparkasse) verwaltet, inkl. automatischer Verzinsung und jährlicher Zinsübersicht an den Kunden; zu prüfen, ob S/4HANA Cloud oder ein anderes SAP-Modul (z. B. TRM) vergleichbare Funktionen bietet; Akzeptanz: SAP-Lösung bewertet, jährliche Zinsübersicht abbildbar, Ablöseszenario beschrieben.
Zusammenhang: 3-172 nennt Kautionsankündigungen als Workflow-Anwendungsfall (KDD_FI_001).
Standardbezug (zu verifizieren): Sonderhauptbuchvorgänge für Debitoren (erhaltene Anzahlungen/Kautionen) sind Standard in S/4HANA Cloud; Zinsrechnung auf Debitorensalden/Posten in der Public Edition im Umfang zu prüfen; TRM adressiert eigene Finanzinstrumente (Geldanlage, Darlehen) und ist für Mieterkautionen nicht geeignet.
Nicht aus den Dokumenten ableitbar: Anzahl/Volumen Kautionen, Verzinsungsregeln, Vertrag und Kosten Fioport, Exportformate.
Offene Punkte: Fioport-Export, Zinssteuer (Kapitalertragsteuer) auf Kautionszinsen, Prozess Rückzahlung, Verantwortliche Vermietung/Debitoren.

## Slide 3: KDD_FI_009: Kautionsverwaltung und Verzinsung (Fioport)
 | Option 1 – Fioport bleibt, Kautionen in S/4HANA | Option 2 – Kautionsverwaltung in S/4HANA nachbauen
Entscheidungslevel |  | 
Vorteile | Verzinsung und Zinsübersicht bleiben fertig und bankseitig korrekt (3-176) S/4HANA-Standard: Sonderhauptbuch je Debitor, Bestand und Fälligkeiten transparent Kein Entwicklungsaufwand, geringe Schnittstelle (jährlicher Import) | Ein Fremdsystem weniger; alle Kautionsdaten und Korrespondenz in S/4HANA Zinsübersicht als Standard-Korrespondenz oder Custom Form aus dem System
Nachteile | Fremdsystem bleibt; Ziel der Ablösung aus 3-176 nicht erreicht Zwei Datenbestände (Fioport, S/4HANA) müssen abgestimmt werden Kautionsankündigung und Rückzahlung erfordern organisatorischen Abgleich | Zinsrechnung für erhaltene Kautionen im Standard nicht gesichert: Entwicklung nötig Bankkonten bleiben ohnehin bei der Sparkasse; Ablösung betrifft nur die Verwaltung Korrespondenz und Zinsberechnung werden prüfungsrelevante Eigenentwicklung
Risiko Beschreibung (bei der Einführung) | Exportformat Fioport für Zinsbuchung zu klären; Abstimmprozess definieren | Fachliche Regeln (Zinssatz, Zinseszins, Steuerabzug) vollständig zu erheben Fehler treffen Mieter direkt (Zinsübersicht, Rückzahlung)
Risiko (Kosten) | Laufende Fioport-Kosten bleiben (Höhe nicht dokumentiert); Projektaufwand gering | Entwicklung Custom Logic/BTP-App plus Formular; Betrieb und Release-Pflege
Risiko (Zeit) | Kein Zeitrisiko für Go-Live | Nicht bis Go-Live nötig; würde Kapazität von kritischen Themen abziehen
Zusätzliche Informationen | Clean Core, Upgrade-Fähigkeit voll; Betrieb minimal Standardumfang Zinsrechnung in der Public Edition vor Neubewertung verifizieren | Clean Core nur side-by-side; Upgrade-Pflege; Nutzen bei mittlerer Priorität gering TRM ist für eigene Anlagen und Kredite gedacht, nicht für Mieterkautionen
Im Standard |  | 
Bewertung aus funktionaler Sicht
Präferierte Lösung vom Produkt Team
2/2
Ja
x
Nein
n/a
Ja
x
Nein
n/a
Stream Level
x
Programm Level
Supervisory Level
Stream Level
x
Programm Level
Supervisory Level
Notes: Bewertungsdetails KDD_FI_009. Option 1 (empfohlen): Fioport bleibt Kontoführung und Verzinsung; S/4HANA Cloud: Sonderhauptbuchposten je Debitor (Kautionskennzeichen), Zahlungseingang und Rückzahlung im Standard, jährliche Zinsbuchung aus Fioport-Export (Datei), Fioport-Kontonummer als Custom Field am Posten oder Geschäftspartner. Clean Core, Upgrade-Fähigkeit hoch, Aufwand gering, laufende Fioport-Kosten.
Option 2: Kautionsverwaltung inkl. Zinsrechnung und Zinsübersicht in S/4HANA Cloud (Standard-Zinsrechnung falls verfügbar, sonst Custom Logic/BTP), Formular als Custom Form; Bankkonten bleiben; Entwicklung und Pflege für Nebenprozess.
Entscheidungslevel Stream; Kritikalität mittel (Medium-Priorität, kein Go-Live-Blocker).